To: Unreal Engine程序设计课程组

From: 千研***万发 12 丁子清 樊思睿 戴枭 陈宇翔 罗梓涵

Subject: 团队工作流程

Date: 2026.9.21

一、团队声明

本团队全体成员已召开专项小组会议，共同讨论、商议并明确了各成员的团队角色、项目工作内容、学期工作投入时长、岗位职责及协作规范。

全体成员均已完整阅读、充分理解本《团队工作流程》文档的全部条款，认可文档中制定的团队管理、任务协作、冲突处理、进度跟踪等各项规则，自愿遵守本流程约定，积极配合团队完成本学期Unreal Engine程序设计课程项目作业，共同承担团队工作责任，保障项目有序推进。

二、团队角色

项目负责人

姓名：丁子清

班级：软件工程2407班

学号：8002124199

联系方式：19258357005

岗位职责：负责统筹整体项目进度，梳理拆解项目整体任务，根据组员能力合理分配工作；全程跟踪各模块任务完成情况，及时同步团队进度信息；搭建团队沟通体系，协调组员沟通协作，主动调解团队内部矛盾与工作冲突；统筹收集、整理、归档团队所有项目文档，保障文档完整、同步更新；对接课程项目要求，把控整体作业质量，督促全体组员按时完成工作，保障项目按期交付

软件负责人

姓名：戴枭、樊思睿

班级：软件工程2407班

学号：8002124198、8002124200

联系方式：15179851539、1339709357

岗位职责：负责统筹整体项目进度，梳理拆解项目整体任务，根据组员能力合理分配工作；全程跟踪各模块任务完成情况，及时同步团队进度信息；搭建团队沟通体系，协调组员沟通协作，主动调解团队内部矛盾与工作冲突；统筹收集、整理、归档团队所有项目文档，保障文档完整、同步更新；对接课程项目要求，把控整体作业质量，督促全体组员按时完成工作，保障项目按期交付

主策划

姓名：陈宇翔

班级：软件工程2407班

学号：8002124197

联系方式：19179223279

岗位职责：负责游戏玩法、核心机制、关卡逻辑、游戏规则、剧情与系统方案的设计；撰写游戏策划文档，包括核心玩法文档、关卡设计文档、系统说明、需求清单，清晰向程序与美术传递设计需求；管理策划组组员，分配策划相关任务，跟踪策划文档、原型方案的完成进度；制定策划文档规范，保证所有设计需求描述清晰、可落地；对接主程序，确认玩法功能技术可行性，同步调整设计方案；与主美术协同，保证美术资源的产出匹配游戏玩法需求；配合项目负责人同步策划模块进度，组织策划相关方案讨论。

主美术

姓名：罗梓涵

班级：软件工程2408班

学号：8002124239

联系方式：18228247407

岗位职责：负责游戏整体视觉风格、美术规范、色彩基调、美术资产风格统一；统筹所有美术资源制作，包含场景、角色、UI、特效、贴图等美术素材；管理美术组员，分配美术制作任务，把控美术产出质量与交付时间；制定美术规范，如模型规范、UI 规范、贴图标准、资源命名规范，确保美术资源符合 UE 引擎导入标准；对接主策划，理解美术需求；对接主程序，保证美术资源格式、大小、面数满足引擎技术要求，解决资源导入、显示等美术与程序衔接问题；定期组织美术风格评审，统一美术审美方向，同步向项目负责人汇报美术模块进度。

三、团队协调规则

1、会议安排

团队固定每周开展至少一次线上/线下沟通会议，会议时长不少于一节课，具体时间为【填写会议时间，例：每周X下午X点-X点】。若遇项目关键节点、紧急问题，可由任意组员发起临时会议，全体组员优先配合参会。会议主要内容为同步各成员工作进度、梳理当前工作问题、商议后续任务安排、确认项目调整方案。

2、会议记录规范

团队实行轮值书记员制度，每次会议提前确定1名组员担任书记员，无特殊情况全员轮流负责。书记员需全程记录会议核心内容，包括但不限于：参会人员、会议议题、各成员工作进度汇报、现存问题、解决方案、新分配任务、任务截止时间、后续工作安排等。

每次会议结束后24小时内，书记员需将会议记录整理完毕，汇总至团队专属在线共享文档中，文档实时更新、持续迭代，全体组员可随时查阅核对。

3、文件共享与版本管理

团队所有工作文档、策划方案、美术素材、会议记录、任务表单等通用文件，统一存放于https://github.com/1481065531/UEteam下的document文件夹下，所有组员拥有平等查看、编辑、更新权限，文件修改后及时同步更新版本，做好备注记录。

项目源代码、程序工程文件等核心技术文件，统一使用GitHub进行版本管理，由软件负责人统筹维护，全体程序组员规范提交代码、更新版本，做好提交备注，避免代码冲突、文件丢失。

4、项目任务表

团队建立常态化任务跟踪表，实时更新、动态调整，明确各项工作的核心信息，具体表单模板如下：

| 序号 | 具体任务内容 | 计划开始时间 | 计划截止时间 | 分配成员 | 任务进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 未开始/进行中/已完成/延期 |  |
| 2 |  |  |  |  | 未开始/进行中/已完成/延期 |  |
| 3 |  |  |  |  | 未开始/进行中/已完成/延期 |  |

四、团队责任与冲突处理规范

1、通用冲突预防原则

（1）及时直面解决冲突：团队内部出现工作分歧、人际矛盾、协作问题时，禁止忽视、拖延，需在问题出现后第一时间组织相关组员沟通对接，尽早化解冲突，避免问题积累影响团队士气与项目进度。

（2）包容差异化认知：全体组员尊重彼此的专业基础、工作经验、个人优势与短板，正视每个人的工作差异。出现分歧时换位思考，理性沟通、相互理解，以项目整体利益为核心开展协作。

2、创意冲突处理规则

模块决定权负责制。拆分游戏项目各模块（玩法设计、美术风格、程序功能、UI界面等），明确各模块专属负责人员，该人员拥有对应模块创意、方案、落地效果的最终决定权，其他组员可提出建议，最终由模块负责人确认方案，保障决策高效。

3、逾期责任处理规则

按时完成分配任务是团队成员核心责任。若组员出现单次任务逾期，需主动向团队说明原因，及时补完任务，并在小组会议上复盘问题；若出现多次无故缺席团队会议、频繁逾期交付任务、消极怠工、不配合团队工作等情况，项目负责人需及时记录相关情况，留存工作台账，直接向授课教师如实上报，由教师统一处理。

4、生成式人工智能使用规范

本课程允许使用生成式人工智能辅助项目创作，全体组员必须遵循如实披露原则，使用AI生成代码、美术素材、文案、设计方案等相关内容时，需第一时间向团队报备，明确标注AI生成内容及使用场景。

为保障项目质量与内容统一性，团队达成如下AI使用共识：【填写团队自定义规则，例：AI生成代码需人工审核优化、统一代码规范；AI美术素材需二次修改，贴合项目整体风格；禁止直接套用AI成品内容，必须人工优化适配项目需求等】。

若因AI使用不当造成代码冲突、素材风格混乱、项目质量不达标等问题，相关使用人员需主动配合团队整改优化，承担对应工作责任。

五、附则

1、本团队工作流程自全体组员签字确认后正式生效，贯穿整个课程项目周期。

2、本文档所有规则可根据项目进度、实际工作需求，经全体组员共同商议一致后修改、更新，更新后同步存档至团队共享文件夹。

3、未尽事宜，由团队全体组员协商解决，协商无果可向授课教师求助处理。